# Abrechnung Verpflichtungskredit von CHF 285‘000.00 für Ersatz der Druckwasserleitung Dorf-Feld

An der Gemeinderatssitzung vom 31. Oktober 2022 wurde ein Verpflichtungskredit inkl. Projektierung unter Vorbehalt des fakultativen Referendums von CHF 285‘000.00 inkl. MWST für den Ersatz der Druckwasserleitung Dorf-Feld genehmigt. Die Leitung ist fertig erstellt, die Rechnungen liegen vor und der Kredit kann somit abgerechnet werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

17.06.2022	H.R. Müller AG, Honorarrechnung, 1. Akonto	CHF	5‘750.00

17.06.2022	H.R. Müller AG, Nebenkostenabrechnung	CHF	146.15

11.08.2022	H.R. Müller AG, Honorarrechnung, 2. Akonto	CHF	3‘500.00

12.08.2022	H.R. Müller AG, Nebenkostenabrechnung	CHF	100.50

12.09.2022	H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und Nebenkosten	CHF	7‘332.20

27.09.2022	H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und NK, Teilrechnung	CHF	3‘065.10

14.11.2022	Anzeiger Oberes Emmental, Publikation Verpflichtungskredit	CHF	128.90

28.08.2023	H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und NK, Teilrechnung	CHF	3‘153.45

31.08.2023	Spenglerei & Sanitär 4u GmbH, Sanitärarbeiten Akonto	CHF	48‘465.00

18.09.2023	Hans Schmid AG, Baumeisterarbeiten, Akonto	CHF	38‘772.00

28.09.2023	H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und NK, Teilrechnung	CHF	3‘715.65

10.10.2023	Hans Schmid AG, Baumeisterarbeiten Akonto	CHF	38‘772.00

10.10.2023	Spenglerei & Sanitär 4u GmbH, Schlussrechnung	CHF	23‘414.50

26.10.2023	Hans Schmid AG, Teuerungsabrechnung	CHF	2‘153.30

26.10.2023	Hans Schmid AG, Schlussrechnung	CHF	18‘483.60

26.10.2023	Spenglerei & Sanitär 4u GmbH, Teuerungsabrechnung	CHF	1‘611.85

21.11.2023	H.R. Müller AG, Ingenieurhonorar und NK, Teilrechnung	CHF	4‘840.45

04.12.2023	Ruefer Ingeneiure AG, Geometer, Leitungsaufnahme	CHF	2‘163.15

19.12.2023	Hans Haslebacher, Honorar Schätzung Schadenersatz	CHF	440.00	*

19.12.2023	Lehmann Hans Peter, Landentschädigung	CHF	405.00	*

19.12.2023	Gerber Walter, Landentschädigung	CHF	164.00	*

19.12.2023	Flückiger Fabian, Landentschädigung	CHF	90.00	*

19.12.2023	Mosimann Mathias, Landentschädigung	CHF	74.00	*

19.12.2023	Zaugg Hans Peter, Landentschädigung	CHF	200.00	*

19.12.2023	Baumgartner Hans Ueli, Landentschädigung	CHF	140.00	*

31.12.2023	H.R. Müller AG, Schlussrechnung	CHF	1‘846.00

Kosten mit MWST netto	CHF	192‘584.75

7,7 % MWST		CHF	14‘829.05

*Kosten ohne MWST	CHF	1‘513.00

# Total Baukosten brutto	CHF	208‘926.80

# Total Baukosten netto	CHF	194‘097.75

Bewilligter Kredit		CHF	285‘000.00

Total Baukosten		CHF	208‘926.80

Kreditunterschreitung	CHF	76‘073.20

Begründung für Unterschreitung

Gute Arbeitsverhältnisse, keine unvorhergesehenen Arbeiten, weniger Regiearbeiten als angenommen und weniger Schutzmassnahmen im Kulturland benötigt.

Erhaltene Beiträge

Gebäudeversicherung Bern, Subvention für 3 Hydranten	CHF	9‘000.00

Art. 109 Gemeindeverordnung Kanton Bern

Die Kreditabrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

3437 Rüderswil, 31. Januar 2024

Kontrolliert und für richtig befunden

Finanzverwaltung Rüderswil

Die Finanzverwalterin	Gemeinderat Ressort Finanzen

Franziska Sommer	Walter Zaugg